「經濟部再生粒料運用於公共工程推動工作會議」 114年度會議紀錄
1. 時間:114年12月11日上午9時30分
2. 地點:經濟部國營司610會議室
3. 主席:經濟部國營司劉副司長起孝 紀錄:徐永達
4. 出席人員:(詳出席人員簽名冊)
5. 討論事項: 「道路及管線工程AC挖（刨）除料處理情形」
1. 討論:(略)
2. 結論:
為符合內政部「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」規定：「工程主辦(管)機關及直轄市、縣（市）政府應達成AC刨除料刨用平衡目標，未能刨用平衡者，應設置AC刨除料暫置場或提供合法堆置場所，貯存、管理及去化AC刨除料。」及道路面層使用熱拌再生瀝青混凝土之AC刨除料使用比率不得低於20%，級配粒料基層材料、級配粒料底層材料使用AC刨除料比率不得低於60%等，請各單位配合辦理下列事項：
1. 依行政院公共工程委員會(以下稱工程會)公共工程雲端服務網統計顯示，台電、中油、台水公司114年1月至10月AC刨除料使用比例約為10%或更低，而水利署及園管局則約為30%以上（仍未達50%）。爰請各單位將新決標道路工程案件契約之道路面層使用AC刨除料比例提升至20%以上，並考量將尚未施工之道路工程舊有契約透過變更程序配合調整，以符合規範。
2. 台水公司規劃將AC刨除料添加於控制性低強度回填材料(以下稱CLSM)拌合料中，作為回填材料使用，以達成刨用平衡目標。惟因法規限制尚無法執行，請台水公司持續追蹤工程會「再生粒料適用於公共工程之用途及規定一覽表」修正進度，及早洽混凝土廠研商CLSM使用AC刨除料之相關執行細節，於規定修正後儘速辦理，另請台電公司研議比照台水公司執行方式之可行性。
3. 建議各單位盤點所屬大型工地或廠區內之道路工程（如發電廠、淨水廠、園區及油廠接收站等），可利用此類工程之道路基底層大量去化整體AC刨除料，如台電公司可利用協和、大潭、台中、通霄及興達等電廠之廠區道路進行去化。本部將於會後提供交通部高工局、公路局及桃園市政府AC刨除料去化或暫置場設置執行情形資料供參。
4. 台糖公司因其停車場新建等工程，可要求廠商於基底層使用60%以上AC刨除料，因此其去化比例較高，為目前彙整統計115年可達到刨用平衡之單位。其他單位應參考該公司做法，積極辦理去化作為，另請水利署、園管局、台電、中油及台水公司盤點115年AC刨除料產出及去化情形(詳附表)，俾利管控。
5. 各單位若未能達成AC刨除料刨用平衡目標，應依內政部「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」規定盤點適合地點規劃設置AC刨除料暫置場。考量台糖公司土地資源較多，爰請台糖公司評估遴選適當土地依據內政部「瀝青混凝土挖（刨）除料暫置場設置作業原則」設置AC刨除料暫置場之可行性，以協助其他單位暫置及去化AC刨除料，並予收費。
上開AC刨除料去化配合辦理事項，請各單位積極辦理，並請水利署、園管局、台電、中油及台水公司於一週內填報「經濟部115年度預計辦理之AC刨除產出量調查表」，送本部再生粒料工作小組彙辦(請以E-mail提供即可)。

1. 臨時動議:無
2. 散會:上午11時30分